โครงการปรับภูมิทัศน์งานพระราชทานปริญญาบัตร

1. รหัสโครงการ  :  นบ.028				(ระดับที่ 2)  โครงการปรับภูมิทัศน์งานพระราชทานปริญญาบัตร

(  โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project)

(   โครงการตามภารกิจ (Function Project)

(   โครงการงานประจำ (Routine project)

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย

( การผลิตบัณฑิต  			( การวิจัย		( การบริการวิชาการแก่สังคม

( การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		(  บริหารจัดการ

3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ

3.1 (ร่าง) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 - 2570

(  ยุทธศาสตร์ที่ 5 Sustainability Organization

( SO10: Digital Transformations
( SO11: Modern HR management

( SO12: SDGs
( SO13: EdPEx

(  SO14: Resources Management (Asset Management/Resource Allocation)

3.2 แผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2565 - 2569

(   ยุทธศาสตร์ที่  4  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการภายในคณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดฯ

ตัวชี้วัดที่  4  พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนฯ

4.  ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

4.1  ภายใต้แผนงาน	(  จัดการศึกษาอุดมศึกษา

4.2  ลักษณะโครงการ 	(  โครงการที่ใช้งบประมาณ	(  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

4.3  วิธีการดำเนินงาน	(  ดำเนินการเอง			(  จัดจ้าง

5.  ผู้รับผิดชอบ

5.1  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร

5.2  ผู้กำกับดูแล       ผศ.หริรักษ์ 	 โล่ห์พัฒนานนท์ (รองคณบดีคณะนิติศาสตร์) 	 โทร. 1750

5.3  ผู้รับผิดชอบ      1. นางจิรวดี          	ตรีกิ่ง  				 โทร. 1739

2. นส.สุขขมาภรณ์  	ปลื้มวงศ์  		 	 โทร. 1737

5.4  ผู้รายงานผล     นางจิรวดี             	 ตรีกิ่ง  		          		 โทร. 1739

6. หลักการและเหตุผล

ภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าป้ายคณะและโดยรอบอาคารคณะนิติศาสตร์ มีการตกแต่งต้นไม้และสวนหย่อมเพื่อความสวยงามสำหรับแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อีกทั้งสามารถเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับนิสิตในเวลาที่ว่างจากการเรียน และสามารถใช้ประโยชน์สำหรับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ

ด้วยเหตุนี้ หน่วยอาคารสถานที่ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามที่เอื้อและ
ส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

7. วัตถุประสงค์

7.1  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าป้ายคณะและโดยรอบอาคารคณะให้มีความสวยงาม เพื่อใช้สำหรับแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

7.2  เพื่อให้บุคลากร และนิสิต มีส่วนร่วมในการปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคาร

7.3  ภูมิทัศน์ที่ปรับปรุงจะมีความสะอาดเป็นระเบียบ และมีการตกแต่งให้สวยงามยิ่งขึ้น เพื่อใช้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและจัดกิจกรรมต่างๆ

8.  เป้าหมายของโครงการ

8.1  เป้าหมายการดำเนินงาน

| ลำดับ | กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เชิงผลลัพธ์ (Outcome) | เกณฑ์ ประกันคุณภาพ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณหน้าป้ายและโดยรอบอาคารคณะ | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าป้ายคณะและโดยรอบอาคารสำหรับต้อนรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร | ( คุณภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารคณะให้มีความสวยงามเพื่อต้อนรับบัณฑิต | จัดสถานที่ต้อนรับบัณฑิตโดยรอบอาคารให้มีความสวยงามสำหรับถ่ายรูป | เกณฑ์ AUN-QA คุณภาพที่ 8 เกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 5 |

8.2  กลุ่มเป้าหมาย

| เป้าหมาย | หน่วยนับ | จำนวน |
| --- | --- | --- |
| จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น | คน | 25 |
| นิสิต | คน | 10 |
| บุคลากรสายสนับสนุน | คน | 15 |

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาที่/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะดำเนินการ

| กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นวางแผนงาน (P) 1. ประชุมแบ่งกลุ่มจัดทำซุ้มรับปริญญา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นดำเนินการ (D) 1. ขออนุมัติโครงการ 2. จัดดำเนินโครงการ | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 1. สรุปค่าใช้จ่ายโครงการและสรุปผลโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 1. เสนอเข้าที่ประชุมคณะเพื่อนำข้อเสนอมากำหนดเป็นข้อปรับปรุง ในการจัดงานครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

(   เงินรายได้  50,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัดการ

ศึกษา   สำนักงานเลขานุการคณะ   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร : โครงการปรับภูมิทัศน์งานพระราชทานปริญญาบัตร

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

1)  ค่าวัสดุในโครงการ			           35,000		บาท

2)  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม			 5,000		บาท

3)  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			 5,000		บาท

4)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ					 5,000		บาท

เป็นจำนวนเงิน (ห้าหมื่นบาทถ้วน)		           50,000		บาท

* สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ

10.1  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม		เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2566

10.2  สถานที่จัดกิจกรรม			คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1  บริเวณด้านหน้าป้ายคณะและโดยรอบอาคารได้รับการปรับปรุงให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

11.2  คณะมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจัดกิจกรรมสำหรับบุคลากรและนิสิตที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกัน